Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационных Технологий
Кафедра «Информационные системы и технологии»

Направление подготовки/ специальность: Автоматизированные системы обработки информации и управления

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Дмитриев Кирилл Денисович               Группа:251-339

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра «Информационные системы и технологии»

Отчет принят с оценкой _______________ Дата ________________________

Руководитель практики: _________________________________

Москва 2026

Оглавление

Общая информация о проекте	2

Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)	3

Описание задания по проектной практике	4

Описание достигнутых результатов по проектной практике	5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	7

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	7

Общая информация о проекте

- Название проекта: Мобильная игра «Forest Ranger» (в жанре 2D Top-down сюжетного экшн-приключения с элементами стелса).

- Цели проекта: Разработка и выпуск мобильной игры экологической направленности, популяризирующей защиту окружающей среды и сохранение редких видов животных Российской Федерации.

- Задачи проекта:

  - Провести анализ рынка мобильных игр в РФ, целевой аудитории и аналогичных проектов в жанре приключенческого стелса.

  - Сформировать концепцию игры и написать детальный геймдизайн-документ (GDD).

  - Разработать сценарий, прописать ключевых персонажей, фракции («Чёрные следопыты») и основной сюжетный конфликт.

  - Разработать визуальный стиль (2D-полуреализм) и создать концепт-арты ключевых игровых объектов.

  - Настроить систему контроля версий (Git) и проект в Unity Engine.

  - Разработать базовые программные прототипы механик (перемещение персонажа, взаимодействие со снаряжением, мини-игра по лечению животных).

Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)

Проект «Forest Ranger» реализуется в рамках учебной дисциплины «Проектная деятельность» на базе университета. Проект является внутренним академическим стартапом (инициативной разработкой) и не имеет внешнего коммерческого заказчика.

Роль координирующей стороны выполняют кафедра, кураторы проектной деятельности и ответственные по проектной практике. Целью такой формы организации является получение студентами практических навыков командной разработки программного обеспечения, геймдизайна, технического документирования и проектного управления в условиях, максимально приближенных к реальной IT-индустрии (с использованием гибких методологий разработки Agile/Scrum, инструментов контроля версий Git и платформ хостинга репозиториев GitHub/GitVerse).

Описание задания по проектной практике

В рамках прохождения практики передо мной как перед тимлидом (Team Lead) и ведущим геймдизайнером команды из 17 человек были поставлены следующие индивидуальные задачи:

- Управление проектом и командой: координация работы кросс-функциональной команды, проведение фасилитационных сессий, распределение задач между программистами, художниками и сценаристами, контроль сроков (спринтов).

- Технический аудит и архитектурные решения: оценка текущего состояния проекта, принятие решений по изменению технологического стека и визуального стиля (в частности, переход от концепта 2D Side-camera к более динамичному и подходящему для стелса стилю 2D Top-down для оптимизации ресурсов команды).

- Геймдизайн и документирование: разработка архитектуры игры, детальное описание ключевых механик (нелетальный бой, стелс, ИИ животных, менеджмент базы егеря) и ведение дизайн-документа (GDD).

- Нарративный дизайн: проектирование сюжетной линии, описание фракции антагонистов («Чёрные следопыты»), проработка ключевого сюжетного твиста и механики расследования (доска зацепок).

Описание достигнутых результатов по проектной практике

За период прохождения проектной практики были успешно достигнуты следующие результаты:

- Управление и организация (Team Lead): успешно скоординирована работа команды из 17 человек на этапе пре-продакшна (Pre-production). Была преодолена изначальная дезориентация команды, выстроены каналы коммуникации и пайплайн разработки. Проведен глубокий ретроспективный анализ (Post-mortem) после первой промежуточной защиты, что позволило исправить ошибки в презентации материалов и успешно, в полном соответствии с регламентом, защитить проект на второй промежуточной контрольной точке.

- Разработка документации: создан общий Google диск проекта, на котором находятся все наработки, а также документация проекта (GDD, сценарий, арт-бук).

- Геймдизайн и прототипирование:

  - Обоснован и осуществлен переход проекта на перспективу 2D Top-down, что облегчило программистам работу с конусами видимости врагов для стелс-механик, а художникам позволило сосредоточиться на атмосферном 2D-полуреализме.

  - Разработаны алгоритмы нелетального боя (применение шокеров, сеток, ловушек) и поведение уникального NPC (Красный Волк).

  - Созданы базовые программные скрипты перемещения персонажа в 2D-пространстве, механика взаимодействия с инвентарем и прототип мини-игры по лечению животных.

  - Создана модульная сетка тайлов (tilesets) для генерации лесных локаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения проектной (учебной) практики были успешно решены все задачи этапа пре-продакшна мобильной игры «Forest Ranger». Как тимлид, я приобрел значительный практический опыт в области кризис-менеджмента, планирования спринтов, работы с Git-технологиями и ведения геймдев-документации.

Несмотря на отсутствие внешнего коммерческого заказчика, ценность выполненной работы крайне высока:

- Для университета: апробирована методология командной работы над крупными проектами (17 человек), подтверждена жизнеспособность междисциплинарного подхода.

- Для команды разработчиков: создан прочный фундамент (GDD, сценарий, арт-бук, программные прототипы), готовый к переходу на стадию активного продакшна (Production) и последующего релиза MVP в отечественном магазине приложений RuStore.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 13.06.2023) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ (дата обращения: 15.05.2024).

- ГОСТ Р 15.011-2022. Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Порядок проведения. – Взамен ГОСТ Р 15.011-96 ; введ. 2022-07-01. – Москва : Российский институт стандартизации, 2022. – 24 с.

- ГОСТ Р 7.0.100-2018. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – Введ. 2019-07-01. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 124 с.

- Бондарев, А. С. Патентные исследования как инструмент защиты интеллектуальной собственности в IT / А. С. Бондарев // Право и цифровизация. – 2021. – № 3. – С. 55–61.

- Шелл, Д. Геймдизайн. Как создать игру, в которую будут играть все / Д. Шелл ; пер. с англ. – 3-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2022. – 640 с.

- Сильвестр, Т. Геймдизайн. Рецепты успеха / Т. Сильвестр ; пер. с англ. – Москва : ДМК Пресс, 2020. – 400 с.

- Мартин, Р. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения / Р. Мартин ; пер. с англ. – Санкт-Петербург : Питер, 2022. – 352 с.

- Нистром, Р. Паттерны программирования игр / Р. Нистром ; пер. с англ. – Санкт-Петербург : Питер, 2021. – 400 с.

- Фримен, Э. Паттерны проектирования / Э. Фримен, Э. Робсон ; пер. с англ. – Санкт-Петербург : Питер, 2020. – 656 с.

- Официальная документация Unity 2022 LTS [Электронный ресурс] // Unity Technologies. – URL: https://docs.unity3d.com/2022.3/Documentation/Manual/index.html (дата обращения: 10.05.2024).

- Haas, J. Unity 2021 Cookbook / J. Haas. – Birmingham : Packt Publishing, 2021. – 626 p.

- Albahari, J. C# 10 in a Nutshell: The Definitive Reference / J. Albahari. – Sebastopol : O'Reilly Media, 2022. – 1088 p.

- Seemann, M. Dependency Injection Principles, Practices, and Patterns / M. Seemann, S. van Deursen. – Shelter Island : Manning, 2019. – 528 p.

- Extenject (Zenject) Dependency Injection Framework for Unity3D [Электронный ресурс] // GitHub. – URL: https://github.com/Mathijs-Bakker/Extenject (дата обращения: 14.05.2024).

- R3 – Reactive Extensions for C# [Электронный ресурс] // GitHub : [официальный репозиторий]. – URL: https://github.com/Cysharp/R3 (дата обращения: 15.05.2024).

- Официальная документация Godot Engine 4.x [Электронный ресурс] // Godot Engine Docs. – URL: https://docs.godotengine.org/en/stable/ (дата обращения: 11.05.2024).

- Maisto, С. Godot 4 Game Development Projects / C. Maisto. – Birmingham : Packt Publishing, 2023. – 412 p.

- Коуто, О. UI/UX дизайн в играх: проектирование пользовательского опыта / О. Коуто // Геймдев-исследования. – 2021. – № 4. – С. 22–29.

- Касперски, К. Оптимизация программного кода / К. Касперски. – Москва : ДМК Пресс, 2019. – 416 с.

- Блэр, П. Рисование в Krita: от концепта до финала / П. Блэр ; пер. с англ. – Москва : Эксмо, 2022. – 320 с.

- Официальное руководство пользователя Krita [Электронный ресурс] // Krita Foundation. – URL: https://docs.krita.org/ru/ (дата обращения: 09.05.2024).

- Стивенс, Р. Основы саунд-дизайна для игр / Р. Стивенс, К. Рэйболд ; пер. с англ. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2023. – 384 с.

- Смирнов, Д. А. Инструменты контроля версий: Git для командной разработки / Д. А. Смирнов // Инженерия программного обеспечения. – 2020. – № 1. – С. 15–22.

- Куликов, С. Тестирование программного обеспечения. Базовый курс / С. Куликов. – 3-е изд. – Минск : Четыре четверти, 2020. – 312 с.

- Сазерленд, Д. Scrum. Революционный метод управления проектами / Д. Сазерленд ; пер. с англ. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. – 272 с.

- Конан, М. Agile для всех: создание гибкой организации / М. Конан ; пер. с англ. – Москва : Интеллектуальная Литература, 2020. – 256 с.

- Руководство по Scrum: Правила игры [Электронный ресурс] // ScrumGuides. – 2020. – URL: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Russian.pdf (дата обращения: 11.05.2024).

- Taiga Project Management System Documentation [Electronic resource] // Taiga Docs. – URL: https://docs.taiga.io/ (дата обращения: 16.05.2024).

- Хаббард, Д. Как измерить всё, что угодно. Оценка стоимости нематериального в бизнесе / Д. Хаббард. – Москва : Олимп-Бизнес, 2021. – 320 с.

- Галкин, В. В. Инди-игры: от хобби к бизнесу. Руководство по коммерциализации / В. В. Галкин. – Москва : Альпина ПРО, 2023. – 200 с.

- Голиков, А. В. Юнит-экономика и монетизация мобильных приложений / А. В. Голиков // Экономика ИТ-стартапов. – 2023. – Т. 15, № 2. – С. 45–52.

- Иванов, И. И. Тенденции развития российского рынка мобильных игр в условиях импортозамещения / И. И. Иванов // Вестник цифровой экономики. – 2022. – № 4. – С. 112–118.

- Руководство по монетизации и продвижению приложений [Электронный ресурс] // Блог VK Реклама. – URL: https://ads.vk.com/insights (дата обращения: 19.05.2024).

- Документация для разработчиков платформы RuStore [Электронный ресурс] // Официальный портал RuStore. – URL: https://help.rustore.ru/rustore/for_developers (дата обращения: 18.05.2024).

- Экономика независимой студии: как рассчитать бюджет инди-игры [Электронный ресурс] // XYZ School : портал о геймдеве. – URL: https://media-xyz.com/ru/ (дата обращения: 19.05.2024).

- Оценка стоимости и финансовое моделирование IT-стартапов [Электронный ресурс] // РБК Тренды. – URL: https://trends.rbc.ru/trends/innovation/ (дата обращения: 20.05.2024).